## Slide 1: Communicational
Diplomarbeit 2017 | IT Kolleg
Jakob Tomasi | Peter Pollheimer | Elias Gabl
Notes: Peter

## Slide 2: Allgemein
Projektpartner
  Landesschulrat für Tirol
  OStR. FI Prof. Mag. Helmut Hammerl
Projektbetreuer
  Stefan Stolz, MSc.
  Alexander Scharmer, BEd.
Notes: Peter

## Slide 3: Projektfortschritt
Einarbeitungsphase OSTicket
Prototyperstellung Weboberfläche
Dokumentation der MySQL Datenbank
OSTicket ist nicht dokumentiert, Layoutelemente vermischt mit Logik
Code ist schwer lesbar
Notes: Peter
Tomasi in Code eingelesen (Backend)
Pollheimer in Frontend eingearbeitet
Gabl hat sich mit der Datenbank und dessen Dokumentation beschäftigt

## Slide 4: Technologien & Ressourcen
PHP
MySQL
HTML
CSS Framework: Bootstrap
JavaScript (JQuery)
OSTicket  Katak
Notes: Elias

## Slide 5: Zeitliche Planung
Einarbeitungsphase in OSTicket dauert länger als gedacht
Datenbank (62 Tabellen), muss ebenfalls noch dokumentiert warden
OSTicket besteht aus 552 .php Dateien, 22 .css Dateien (inkl. Bootstrap ) und einer .html Datei.
Notes: Elias

## Slide 6: Nächste Schritte
Dokumentationsarbeit
Evaluierung von Katak
Rücksprache mit Projektbetreuer
Notes: Jakob

## Slide 7: Prototyp
Notes: Jakob